

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№114 от 27.12.2021г.

О внесении изменении в муниципальную программу

«Комплексное благоустройство территории

Калининского сельского поселения»

В целях улучшения экологической обстановки, условий проживания населения и комплексного благоустройства территории Калининского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы " Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения", утвержденной постановлением Главы Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания от 30.11.2019 г. №60 до 2024 года.

2. В муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения», утвержденной постановлением Главы Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания от 30.11.2018 г. №60 внести следующие изменения:

2.1. Изложить муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения М.Будайчиев

Утверждена

постановлением Главы

Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения

от 27.12.2021г. №114

**Муниципальная**

**программа «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
|  |  |
| Разработчик Программы | Администрация местного самоуправления  Калининского сельского поселения |
| Структура программы | Подпрограмма 1 «Уличное освещение Калининского сельского поселения»  Подпрограмма 2 «Развитие, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения "  Подпрограмма 3 «Озеленение Калининского сельского поселения"  Подпрограмма 4 "Благоустройство территории Калининского сельского поселения и содержание мест захоронения"    Подпрограмма 5  **«**Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» |
| Цели Программы | - обеспечение уличным освещением;  - обеспечение функционирования коммунальной инфраструктуры;  - оздоровление экологической обстановки в поселении;  - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Калининского сельского поселения; |
| Задачи Программы | - обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения поселения;  - получение населением качественных жилищно-коммунальных услуг  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и ликвидация свалок бытового мусора;  - содержание в надлежаще состоянии мест  захоронения и памятников;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Сроки  реализации Программы | до 2024 года. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» - 3 298,7 тыс. рублей    в том числе:  Подпрограмма 1 «Уличное освещение Калининского сельского поселения» - 976,2 тыс. рублей, из них:  2015 год – 80,7 тыс. рублей  2016 год – 86,1 тыс. рублей  2017 год – 53,6 тыс. рублей  2018 год – 0,00 тыс. рублей  2019 год – 122,9 тыс. рублей  2020 год – 132,6 тыс. рублей  2021 год – 143,0 тыс. рублей  2022 год – 135,5 тыс. рублей  2023 год – 110,9 тыс. рублей  2024 год – 110,9 тыс.рублей  Подпрограмма 2 «Развитие, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения " 1952,4 тыс. рублей, из них:  2015 год – 120,7 тыс. рублей  2016 год – 99,0 тыс. рублей  2017 год – 0,00 тыс. рублей  2018 год – 0,00 тыс. рублей  2019 год – 336,4 тыс. рублей  2020 год – 156,3 тыс. рублей  2021 год – 263,0 тыс. рублей  2022 год – 977,0 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  Подпрограмма 3 «Озеленение Калининского сельского поселения " 0,00 тыс. рублей, из них:  2015 год – 0,00 тыс. рублей  2016 год – 0,00 тыс. рублей  2017 год – 0,00 тыс. рублей  2018 год – 0,00 тыс. рублей  2019 год – 0,00 тыс. рублей  2020 год – 0,00 тыс. рублей  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 0,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  Подпрограмма 4 "Благоустройство территории Калининского сельского поселения и содержание мест захоронения" 329,4 тыс. рублей, из них:  2015 год – 110,8 тыс. рублей  2016 год – 183,9 тыс. рублей  2017 год – 0,00 тыс. рублей  2018 год – 0,00 тыс. рублей  2019 год – 20,0 тыс. рублей  2020 год – 5,0 тыс. рублей  2021 год – 9,7 тыс. рублей  2022 год – 0,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  Подпрограмма 5  **«**Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» 40,7 тыс. рублей, из них:  2015 год – 40,7 тыс. рублей  2016 год – 0,00 тыс. рублей  2017 год – 0,00 тыс. рублей  2018 год – 0,00 тыс. рублей  2019 год – 0,00 тыс. рублей  2020 год – 0,00 тыс. рублей  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 0,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог поселения;  - увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - улучшение внешнего вида поселения. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль осуществляет Администрация местного самоуправления Калининского сельского поселения |

1. **Содержание и обоснование проблемы**

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству поселения. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содер­жание придворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, состояние дорожной сети.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие ор­ганов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций различных форм собственности.

Работы по благоустройству населенного пункта не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плос­кость конкретных практических действий.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкцио­нированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием за­крепленных территорий организации, расположенные на территориях насе­ленных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их реше­ния требуется участие не только органов местного самоуправления, но и ор­ганов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселе­ния необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное ре­шение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасно­сти граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя­занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения бла­гоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созда­ния комфортных условий проживания населения, по мобилизации финан­совых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

*Подпрограмма 1 «Уличное освещение Калининского сельского поселения» …………………………….*

*Подпрограмма 2 «Развитие, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения»*

…………………………………………………

Подпрограмма 3 «Озеленение Калининского сельского поселения" …………………………………………………..

Подпрограмма 4 "Благоустройство территории Калининского сельского поселения и содержание мест захоронения "

………………………………....

*Подпрограмма 5*  ***«****Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»*

………………………………………….

1. **Цели и задачи Программы**

Целями муниципальной программы «Комплексное благоустройство

территории Калининского сельского поселения»

являются:

* повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;
* организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения
* обеспечение качественного и высокоэффективного наружного осве­щения населенных пунктов сельского поселения;
* приведение дорог поселения в соответствие с требованиями, предъ­являемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования;
* содержание мест захоронения;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

*Подпрограмма 1 «Уличное освещение Калининского сельского поселения» …………………………….*

*Подпрограмма 2 «Развитие, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения»*

…………………………………………………

Подпрограмма 3 «Озеленение Калининского сельского поселения" …………………………………………………..

Подпрограмма 4 "Благоустройство территории Калининского сельского поселения и содержание мест захоронения "

………………………………....

Подпрограмма 5  **«**Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

………………………………………….

1. **Финансовое обеспечение Программы**

Финансирование Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта Калининского бюджета на соответствующий год и плановый период с учетом возможностей бюджета.

Объём финансовых средств на реализацию муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» составит – 3298,7 тыс. рублей

в том числе:

Подпрограмма 1 «Уличное освещение Калининского сельского поселения» - 976,2 тыс. рублей, из них:

2015 год – 80,7 тыс. рублей

2016 год – 86,1 тыс. рублей

2017 год – 53,6 тыс. рублей

2018 год – 0,00 тыс. рублей

2019 год – 122,9 тыс. рублей

2020 год – 132,6 тыс. рублей

2021 год – 143,0 тыс. рублей

2022 год – 135,5 тыс. рублей

2023 год – 110,9 тыс. рублей

2024 год – 110,9 тыс.рублей

Подпрограмма 2 «Развитие, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения» 1952,4 тыс. рублей, из них:

2015 год – 120,7 тыс. рублей

2016 год – 99,0 тыс. рублей

2017 год – 0,00 тыс. рублей

2018 год – 0,00 тыс. рублей

2019 год – 336,4 тыс. рублей

2020 год – 156,3 тыс. рублей

2021 год – 263,0 тыс. рублей

2022 год – 977,0 тыс. рублей

2023 год – 0,00 тыс. рублей

2024 год – 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 3 «Озеленение Калининского сельского поселения " 0,00 тыс. рублей, из них:

2015 год – 0,00 тыс. рублей

2016 год – 0,00 тыс. рублей

2017 год – 0,00 тыс. рублей

2018 год – 0,00 тыс. рублей

2019 год – 0,00 тыс. рублей

2020 год – 0,00 тыс. рублей

2021 год – 0,00 тыс. рублей

2022 год – 0,00 тыс. рублей

2023 год – 0,00 тыс. рублей

2024 год – 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 4 "Благоустройство территории Калининского сельского поселения и содержание мест захоронения " 329,4 тыс. рублей, из них:

2015 год – 110,8 тыс. рублей

2016 год – 183,9 тыс. рублей

2017 год – 0,00 тыс. рублей

2018 год – 0,00 тыс. рублей

2019 год – 20,0 тыс. рублей

2020 год – 5,0 тыс. рублей

2021 год – 10,0 тыс. рублей

2022 год – 0,00 тыс. рублей

2023 год – 0,00 тыс. рублей

2024 год – 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 5  **«**Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» 40,7 тыс. рублей, из них:

2015 год – 40,7 тыс. рублей

2016 год – 0,00 тыс. рублей

2017 год – 0,00 тыс. рублей

2018 год – 0,00 тыс. рублей

2019 год – 0,00 тыс. рублей

2020 год – 0,00 тыс. рублей

2021 год – 0,00 тыс. рублей

2022 год – 0,00 тыс. рублей

2023 год – 0,00 тыс. рублей

2024 год – 0,00 тыс. рублей

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» позволит:

- улучшить внешний вид поселения;

- улучшить состояние коммунальной инфраструктуры;

- снизить возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- повысить комфортность и улучшит условия проживания граждан.

Общая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов (приложение № 1 к подпрограмме), являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации программы (приложение № 6 к Программе) начинается с оценки результатов реализации Программы (приложение № 5 к Программе).

Для оценки результатов реализации программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования по каждому мероприятию Программы и сравниваются со значением предыдущего года.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

**Целевые индикаторы программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (целевой индикатор) | Ед.изм. | Значение целевого индикатора программы | | | | | | | | | | | | | | Исходные показатели базового года |
| 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение Калининского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |
| Подпрограмма 3 «Озеленение Калининского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  |
| Подпрограмма 4"Благоустройство территории Калининского сельского поселения и содержание мест захоронения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  | | | |  |
| Подпрограмма 5 **«**Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок исполнения | | Источники финансирования | | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение Калининского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие, реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения**»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | Итого | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| Подпрограмма 3 «Озеленение Калининского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | Итого | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |
| Подпрограмма 4"Благоустройство территории Калининского сельского поселения и содержание мест захоронения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | Итого | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| Подпрограмма 5 **«**Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского  поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
|  | Итого | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

Отчет о результатах реализации программы за 20\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Степень и  результаты  выполнения  программы  (в количественном выражении) | Источники  финансирования | Лимит ассигнований на 20\_\_год | Профинансировано за 20\_\_год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

Отчет о целевых индикаторах программы за 20\_\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица  измерения | План  на 20\_\_ год | Факт  за 20\_\_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Целевой индикатор ... |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

Оценка

результатов реализации муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Калининского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Значение | Динамика индикатора |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |  |

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией местного самоуправления Калининского сельского поселения. Отчет о результатах реализации Программы (приложение № 3 к Программе), о индикаторах Программы (приложение № 4 к Программе) за каждый год подготавливается исполнителем Программы и утверждается постановлением Главы Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения в срок до 1 февраля.